## Slide 1
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
Introducción a
Trello
La herramienta visual para gestionar tus proyectos
Docente: Jefernee Ruiz | Duodécimo Año | Espectros Administrativos

## Slide 2
¿QUÉ ES TRELLO?
Trello es una plataforma gratuita de gestión de proyectos basada en el método Kanban. Organiza el trabajo en tableros visuales con listas y tarjetas, facilitando el seguimiento de tareas en equipo o de forma individual.
Tablero (Board)
El espacio de trabajo de tu proyecto. Equivale al proyecto completo.
Lista (List)
Una columna que representa una etapa del proceso (Ej: Pendiente, En progreso, Hecho).
Tarjeta (Card)
Cada tarea específica dentro de una lista. Contiene descripción, fechas y responsables.

## Slide 3
CÓMO EMPEZAR EN TRELLO
1
Crear cuenta
Ir a trello.com → Registrarse con correo o cuenta de Google. Es completamente gratuito.
2
Crear un tablero
Clic en '+ Crear' → 'Crear tablero' → Ponerle nombre al proyecto y elegir un color de fondo.
3
Agregar listas
Dentro del tablero, crear listas: 'Por hacer', 'En progreso' y 'Completado' (o las que necesites).
4
Crear tarjetas
En cada lista, clic en '+ Agregar una tarjeta' → escribir el nombre de la tarea.
5
Agregar detalles
Al abrir una tarjeta podés agregar descripción, fecha límite, etiqueta de color y checklists.
6
Mover tarjetas
Arrastrar y soltar las tarjetas entre listas para actualizar el estado de cada tarea.

## Slide 4
ASÍ SE VE UN TABLERO EN TRELLO
Ejemplo: Proyecto de app escolar
📋 Por Hacer
Alcance
Definir alcance del proyecto
Costos
Estimar presupuesto inicial
Riesgos
Identificar riesgos del sistema
⚙️ En Progreso
Alcance
Diseñar pantallas principales
Cronograma
Planificar cronograma Gantt
✅ Completado
Comunicaciones
Reunión inicial con el cliente
Alcance
Revisión de requerimientos
Integración
Configurar repositorio GitHub

## Slide 5
FUNCIONES CLAVE DE TRELLO PARA TU PROYECTO
Etiquetas de color
Asignale un color a cada tarjeta según el espectro administrativo al que pertenece (verde = Alcance, rojo = Riesgos, etc.).
Fechas límite
Cada tarjeta puede tener una fecha de vencimiento para controlar el cronograma del proyecto.
Checklists
Dentro de cada tarjeta podés agregar una lista de subtareas con casillas de verificación.
Descripción
Describe detalladamente qué se debe hacer, quién lo hace y qué recursos se necesitan.
Miembros
Aunque trabajen individualmente, podés simular la asignación de tareas a roles del equipo.
Listas personalizadas
No estás limitado a 3 listas. Podés crear listas por espectro: Alcance, Cronograma, Riesgos...

## Slide 6
TRABAJO EN CLASE
Actividades
Prácticas
Aplicando Trello para gestionar proyectos de software
Actividad 1
Actividad 2

## Slide 7
ACTIVIDAD 1 — GESTIÓN DEL CASO EN TRELLO
⏱ 30 min
📁 CASO: Sistema de gestión de préstamos para la biblioteca del colegio
Situación: La biblioteca de tu colegio necesita un sistema para registrar préstamos de libros. El director pide que el sistema esté listo en 6 semanas con un presupuesto de ₡150,000. El equipo tiene 3 personas: un desarrollador, un diseñador y un tester. El sistema debe permitir registrar préstamos, consultar disponibilidad y enviar recordatorios por correo.
LO QUE DEBÉS HACER:
1
Crear un tablero en Trello llamado: "Biblioteca – [tu nombre]"
2
Crear una lista por cada espectro trabajado: Alcance, Cronograma, Costos, Calidad, Riesgos y Comunicaciones
3
En cada lista, agregar mínimo 2 tarjetas con tareas concretas del caso
4
Cada tarjeta debe tener: nombre de la tarea, descripción breve y fecha límite
5
Usar etiquetas de color para distinguir el nivel de prioridad: verde = baja, amarillo = media, rojo = alta

## Slide 8
ACTIVIDAD 1 — GUÍA DE ESPECTROS: ¿Qué tarjetas crear?
Espectro
Tarjeta sugerida 1
Tarjeta sugerida 2
Alcance
Definir funcionalidades del sistema (qué puede y no puede hacer)
Validar requerimientos con el director de la biblioteca
Cronograma
Planificar las 6 semanas de desarrollo con fechas por fase
Establecer hitos de entrega: prototipo, pruebas, entrega final
Costos
Desglosar el presupuesto de ₡150,000 por actividad
Controlar gastos semanales para no exceder el límite
Calidad
Definir criterios de aceptación del sistema
Crear lista de pruebas funcionales que debe pasar el sistema
Riesgos
Identificar posible ausencia de un integrante del equipo
Plan de contingencia si el servidor falla en la entrega
Comunicaciones
Programar reunión semanal de avance con el director
Documentar cambios aprobados por el cliente

## Slide 9
ACTIVIDAD 2 — ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
⏱ 15 min
Una vez que terminaste tu tablero en Trello, respondé las siguientes preguntas en una tarjeta nueva llamada '📝 Reflexión'
1
¿Cuál espectro te resultó más difícil de plasmar en tarjetas y por qué?
2
Si el director pide agregar una nueva función al sistema en la semana 4, ¿qué espectros se verían afectados y cómo?
3
¿Qué ventaja tiene usar Trello en lugar de una lista de tareas escrita a mano para gestionar un proyecto?
4
¿Qué espectro crees que es el más importante para que este proyecto tenga éxito? Justificá tu respuesta.
📌 Entrega: Compartir el enlace del tablero de Trello con el docente al finalizar la clase