## Slide 1
DUODÉCIMO AÑO · GESTIÓN DE SOFTWARE
Espectros
Administrativos
en la Gestión de Proyectos de Software
Docente: Jefernee Ruiz | Unidad 1: Identificar la importancia del uso de los espectros administrativos

## Slide 2
¿QUÉ ES UN ESPECTRO ADMINISTRATIVO?
Definición: Un espectro administrativo es cada una de las áreas de conocimiento que deben gestionarse en un proyecto de software para garantizar su éxito. Estas áreas abarcan desde el tiempo y los costos hasta la calidad, los riesgos y las comunicaciones.
Son marcos de referencia
Guían al equipo en cómo actuar ante cada dimensión del proyecto.
Son interdependientes
Una decisión en un área afecta directamente a las demás.
Son universales
Se aplican en proyectos pequeños, medianos y grandes a nivel mundial.
Son medibles
Permiten usar métricas para evaluar el estado del proyecto.

## Slide 3
LOS 10 ESPECTROS ADMINISTRATIVOS
Basados en el estándar PMBOK del PMI
01
Integración
02
Alcance
03
Cronograma
04
Costos
05
Calidad
06
Recursos
07
Comunicaciones
08
Riesgos
09
Adquisiciones
10
Interesados

## Slide 4
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Evitan que los proyectos fallen por falta de organización
Permiten equilibrar tiempo, costo y calidad simultáneamente
Facilitan la comunicación entre el equipo y los clientes
Reducen los riesgos mediante una gestión planificada
Aseguran que el producto final cumpla los requisitos acordados
El Triángulo de Hierro
TIEMPO
Cronograma
COSTO
Presupuesto
ALCANCE
Requisitos
CALIDAD
Si uno cambia,
los demás se
ven afectados

## Slide 5
ESPECTROS EN ACCIÓN: Ejemplo Real
📱 Escenario: Desarrollar una app de gestión escolar para el colegio
Alcance
Definir si la app incluye notas, asistencia y mensajería — o solo notas.
Cronograma
Planificar que el prototipo esté listo en 4 semanas.
Costos
Calcular cuánto cuesta el servidor, las licencias y el equipo.
Calidad
Establecer que la app no puede tener errores críticos al momento de entrega.
Riesgos
Identificar que si un desarrollador se enferma, el cronograma puede retrasarse.
Comunicaciones
Reportar avances al director del colegio cada viernes.

## Slide 6
¿QUÉ PASA SI SE IGNORAN?
01 Proyectos incompletos
El software se entrega sin todas las funciones prometidas al cliente.
02 Sobrecosto
El proyecto gasta más dinero del presupuestado, causando pérdidas.
03 Retrasos
Las fechas de entrega se incumplen, afectando la confianza del cliente.
04 Baja calidad
El software tiene errores, falla frecuentemente o es difícil de usar.
05 Conflictos en el equipo
Sin comunicación clara, los desarrolladores trabajan en direcciones opuestas.
06 Fracaso total del proyecto
En casos extremos, el proyecto se cancela sin producir ningún resultado útil.

## Slide 7
HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LOS ESPECTROS
Trello / Jira
Gestión de tareas y cronograma
GitHub Projects
Seguimiento de avance del código
Microsoft Project
Planificación y control de tiempos
Slack / Teams
Gestión de comunicaciones
Google Sheets / Excel
Control de costos y presupuesto
JIRA Risk Module
Identificación y control de riesgos

## Slide 8
CONCLUSIONES CLAVE
1
Los espectros administrativos son las áreas de conocimiento esenciales para gestionar cualquier proyecto de software con éxito.
2
Ignorar un solo espectro puede desencadenar problemas graves en los demás (tiempo, costo, calidad).
3
El estándar PMBOK define 10 espectros que sirven como guía universal para equipos de desarrollo.
4
Herramientas como Trello, Jira y MS Project ayudan a operacionalizar cada espectro en proyectos reales.
Jefernee Ruiz · Gestión de Proyectos de Software · Duodécimo Año