## Slide 1
Ingeniería de Software
Métricas de Software
¿Cómo sabemos si un proyecto de software va bien?
Lección 1 • Duodécimos • Actividad en Google Sheets

## Slide 2
¿Qué es una métrica de software?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
2
Una métrica es simplemente un número que nos dice algo concreto y medible sobre cómo va el proyecto o qué tan bueno es el software.
💡 Analogía:
El médico le toma la temperatura al paciente. Si marca 39°C, sabe que hay fiebre y actúa.
Nosotros hacemos lo mismo: le "tomamos la temperatura" al proyecto con métricas. Si un número está fuera de rango, sabemos que algo no va bien y actuamos.
Las métricas nos permiten:
Detectar problemas antes de que sea demasiado tarde
Tomar decisiones con datos concretos, no solo con intuición
Ver si el equipo está mejorando de un sprint al siguiente

## Slide 3
Dos tipos de métricas que vamos a usar
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
3
Métricas de PROCESO
Miden cómo está trabajando el equipo.
¿Están siendo productivos? ¿Están encontrando los errores antes de entregar?
Ejemplos:
Productividad — ¿cuánto código producen por hora?
DRE (Detection Rate Effectiveness) — ¿qué tan bien detectan errores en pruebas?
Métricas de PRODUCTO
Miden qué tan bueno es el software que están construyendo.
¿Tiene muchos errores? ¿Qué tan seguido falla?
Ejemplos:
Densidad de defectos — ¿cuántos errores tiene el código?
Fiabilidad — ¿qué tan seguido falla el sistema?
Cobertura — ¿qué porcentaje del sistema fue probado?

## Slide 4
Las 5 métricas que vamos a calcular hoy
Resumen rápido antes de ver cada una en detalle
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
4
Métrica
Qué mide / Fórmula resumida
Ejemplo
📈
Productividad
Líneas de código escritas ÷ Horas trabajadas
20 líneas/hora
🐛
Densidad de defectos
Total de errores ÷ (Líneas de código ÷ 1,000)
4.7 errores por KLOC (miles de líneas)
✅
DRE — Eficiencia de Detección
Errores encontrados en pruebas ÷ Total de errores × 100
86%
🔬
Cobertura de pruebas
Pruebas que se ejecutaron ÷ Pruebas que se planearon × 100
90%
⚙️
Fiabilidad
Horas que funciona bien ÷ (Horas que funciona bien + Horas de reparación)
0.986

## Slide 5
Métrica 1 — Productividad
¿Cuánto código produce el equipo por cada hora de trabajo?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
5
La productividad nos dice qué tan eficiente es el equipo. No mide si el código es bueno o malo — solo cuánto producen. Si un sprint la productividad baja mucho, puede indicar que hubo muchos obstáculos o que el trabajo fue más difícil de lo esperado.
Productividad = Líneas de código escritas ÷ Horas trabajadas por el equipo
Ejemplo paso a paso:
El equipo escribió en total:
3,200 líneas de código
El equipo trabajó en total:
160 horas (entre todas las personas del equipo)
Productividad = 3,200 ÷ 160 =
20 líneas de código por hora

## Slide 6
Métrica 2 — Densidad de defectos
¿Cuántos errores tiene el código por cada 1,000 líneas?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
6
Esta métrica nos dice qué tan "lleno de errores" está el código. Se mide por cada 1,000 líneas porque si el proyecto es grande, contar errores totales no es justo — 10 errores en 500 líneas es muy diferente a 10 errores en 50,000 líneas.
Densidad de defectos = (Errores encontrados en pruebas + Errores reportados por usuarios) ÷ (Líneas de código ÷ 1,000)
Ejemplo paso a paso:
Errores en pruebas + errores de usuarios:
12 + 3 = 15 errores en total
Líneas de código ÷ 1,000:
3,200 ÷ 1,000 = 3.2 KLOC (miles de líneas)
Densidad = 15 ÷ 3.2 =
4.69 errores por cada 1,000 líneas → ROJO (> 0.7)

## Slide 7
Métrica 2 — Densidad de defectos: ¿cómo interpretarla?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
7
🟢 BIEN
Menos de 0.3 errores por KLOC (miles de líneas)
🟡 ATENCIÓN
Entre 0.3 y 0.7
🔴 CRÍTICO
Más de 0.7 errores por KLOC (miles de líneas)
¿Por qué el umbral es tan bajo? En proyectos de software profesional, incluso 1 error por cada 1,000 líneas puede causar problemas graves. Los equipos de alta calidad apuntan a menos de 0.3.
¿Qué hacer si está en rojo?
Revisar si el proceso de revisión de código está funcionando bien
Ver si el equipo está programando demasiado rápido sin revisar su propio código
Agregar más revisiones antes de dar el código por terminado (code reviews)

## Slide 8
Métrica 3 — DRE (Eficiencia de Detección de Errores)
¿Qué tan buenos somos para encontrar errores ANTES de entregar?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
8
DRE significa: Detection Rate Effectiveness, o eficiencia de detección. Mide si el equipo está encontrando los errores durante las pruebas (antes de entregarlo al cliente) o si los errores se escapan y los encuentra el usuario. Un DRE alto significa que las pruebas son efectivas.
DRE = Errores encontrados en pruebas ÷ (Errores en pruebas + Errores reportados por usuarios) × 100
Ejemplo paso a paso:
Errores que encontramos en pruebas:
12 errores (antes de entregar)
Errores que reportaron los usuarios:
3 errores (después de entregar)
DRE = 12 ÷ (12+3) × 100 =
80% — encontramos el 80% de los errores antes de entregar → ATENCIÓN

## Slide 9
Métrica 3 — DRE: ¿cómo interpretarla?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
9
🟢 BIEN
Más del 85%
🟡 ATENCIÓN
Entre 70% y 85%
🔴 CRÍTICO
Menos del 70%
¿Por qué queremos que sea alto? Porque cada error que se escapa al usuario cuesta mucho más caro arreglarlo que si lo hubiéramos encontrado en las pruebas. Un DRE del 90% significa que de cada 10 errores, 9 los atrapamos antes de que el usuario los vea.
¿Qué hacer si está en rojo?
Diseñar más casos de prueba — especialmente para las funciones más complejas
Revisar si el equipo está probando de manera sistemática o solo "a ojo"
Incluir pruebas de regresión: volver a probar funciones que ya existían cuando se agrega algo nuevo

## Slide 10
Métrica 4 — Cobertura de pruebas
¿Qué porcentaje del sistema realmente probamos?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
10
La cobertura mide cuántas de las pruebas que planeábamos hacer realmente ejecutamos. Si planeamos 100 pruebas y solo hicimos 60, hay partes del sistema que no sabemos si funcionan. Eso es riesgoso antes de entregar.
Cobertura = Pruebas que se ejecutaron ÷ Pruebas que estaban planeadas × 100
Ejemplo paso a paso:
Pruebas que el equipo planeó hacer:
60 pruebas en total
Pruebas que realmente ejecutaron:
54 pruebas (no alcanzó el tiempo para 6)
Cobertura = 54 ÷ 60 × 100 =
90% — la mayoría del sistema fue probado → BIEN

## Slide 11
Métrica 5 — Fiabilidad
¿Qué tan seguido falla el sistema cuando está en uso?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
11
La fiabilidad mide qué tan "confiable" es el sistema. Usamos dos valores:
• MTTF (Mean Time To Failure): el promedio de horas que el sistema funciona bien antes de fallar.
• MTTR (Mean Time To Repair): el promedio de horas que tarda en ser reparado cuando falla.
Un sistema fiable falla poco y se arregla rápido.
Fiabilidad = MTTF ÷ (MTTF + MTTR)
Ejemplo paso a paso:
MTTF — el sistema funciona bien:
210 horas en promedio antes de fallar
MTTR — cuando falla, se tarda:
3 horas en promedio para repararlo
Fiabilidad = 210 ÷ (210+3) =
0.986 → BIEN (más de 0.97)

## Slide 12
Métrica 5 — Fiabilidad: ¿cómo interpretarla?
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
12
🟢 BIEN
Más de 0.97
🟡 ATENCIÓN
Entre 0.93 y 0.97
🔴 CRÍTICO
Menos de 0.93
Un resultado de 0.986 significa que el sistema está disponible el 98.6% del tiempo. Para una app del colegio eso está muy bien. Pero para un sistema de un hospital o un banco, se necesita cercano a 0.9999 (solo minutos de fallo al año).
¿Qué hacer si está en rojo?
Investigar por qué el sistema falla con tanta frecuencia — ¿es un problema de servidor, de código o de configuración?
Reducir el MTTR: preparar un manual de solución de errores comunes para que las reparaciones sean más rápidas
Agregar pruebas de estrés: ver si el sistema falla cuando muchos usuarios lo usan al mismo tiempo

## Slide 13
¿Cómo interpretamos todos los resultados? — El semáforo
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 1
13
BIEN
Las métricas están dentro del rango esperado. El proyecto avanza según lo planeado. No hay que hacer cambios urgentes — solo seguir monitoreando.
ATENCIÓN
Algo está saliendo del rango normal. No es una crisis todavía, pero el equipo debe revisarlo en la próxima reunión y tomar medidas preventivas.
CRÍTICO
El proyecto tiene un problema serio que necesita atención inmediata. Si no se actúa ahora, puede afectar la calidad del entregable o la fecha de entrega.

## Slide 14
Recordá siempre:
Las métricas no son para castigar
al equipo — son para mejorar.
Un número en rojo no significa que el equipo fracasó.
Significa que encontramos algo concreto que podemos mejorar en el próximo sprint.
¿Preguntas antes de empezar la actividad?