Práctica de Examen

Métricas de Proceso, de Producto y de Proyecto en el Software

Diseño de Software · Duodécimo · Tema 2

Material de práctica para repaso.

| Nombre: ____________________________________ | Grupo: __________ Fecha: __________________ |
| --- | --- |

Docente: Lic. Jefernee Patricio Ruiz García

Indicaciones generales

Lea con atención cada sección antes de responder. En los problemas de cálculo, muestre todo el procedimiento y deje el resultado claramente identificado. Trabaje de forma ordenada y con letra legible.

Sección I — Selección única

Lea cada enunciado y marque con una equis (X) dentro del paréntesis de la opción correcta. Solo una opción es válida.

1. ¿Cuál de las siguientes es una métrica de proyecto?

(   ) a) Densidad de defectos.

(   ) b) Velocidad del equipo.

(   ) c) Cobertura de pruebas.

(   ) d) Fiabilidad.

2. La fórmula del DRE (Eficiencia de Detección de Errores) busca medir:

(   ) a) La cantidad de líneas de código escritas por hora.

(   ) b) El porcentaje de errores detectados antes de la entrega.

(   ) c) El tiempo promedio entre fallas del sistema.

(   ) d) La diferencia entre el costo real y el planificado.

3. La densidad de defectos se expresa normalmente en:

(   ) a) Errores por hora.

(   ) b) Errores por sprint.

(   ) c) Errores por KLOC.

(   ) d) Errores por funcionalidad.

4. Si la varianza de cronograma de un proyecto es positiva (tiempo real mayor al planificado), significa que el proyecto:

(   ) a) Se entregó antes de lo previsto.

(   ) b) Se atrasó respecto a lo planificado.

(   ) c) Cumplió exactamente con el plan.

(   ) d) Redujo sus costos.

5. Para calcular la fiabilidad de un sistema se utilizan los valores de:

(   ) a) KLOC y errores totales.

(   ) b) Pruebas planeadas y ejecutadas.

(   ) c) MTTF y MTTR.

(   ) d) Costo real y costo planificado.

6. La productividad de un equipo de desarrollo relaciona principalmente:

(   ) a) Las líneas de código con el tiempo de trabajo.

(   ) b) Los errores con las líneas de código.

(   ) c) El costo con el cronograma.

(   ) d) Las pruebas con las funcionalidades.

Sección II — Verdadero o Falso

Escriba V si el enunciado es verdadero o F si es falso. Si es falso, escriba en la línea la corrección que lo hace verdadero.

(  )  1. Las métricas de producto miden la calidad del software desarrollado.

__________________________________________________________________________

(  )  2. Una varianza de costo negativa significa que el proyecto gastó más de lo planificado.

__________________________________________________________________________

(  )  3. La velocidad del equipo es una métrica de proceso que mide los errores por KLOC.

__________________________________________________________________________

(  )  4. El DRE se calcula durante la fase de pruebas, antes de la entrega del producto.

__________________________________________________________________________

(  )  5. La cobertura de pruebas relaciona los casos de prueba ejecutados con los planeados.

__________________________________________________________________________

Sección III — Pareo

Escriba en el paréntesis de la columna A el número de la columna B que corresponde a cada métrica con su descripción o fórmula. Hay una opción de más.

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| ( ) Productividad ( ) Densidad de defectos ( ) DRE ( ) Cobertura de pruebas ( ) Fiabilidad | 1. Errores encontrados por cada mil líneas de código. 2. Líneas de código producidas por unidad de tiempo. 3. Porcentaje de errores detectados antes de la entrega. 4. Diferencia entre el costo real y el planificado. 5. Relación entre las pruebas ejecutadas y las planeadas. 6. Capacidad del sistema de operar sin fallos según MTTF y MTTR. |

Sección IV — Complete

Complete los espacios en blanco con la palabra o el dato correcto.

1. La métrica que mide las líneas de código producidas por hora de trabajo se llama ____________________.

2. La densidad de defectos se mide en errores por cada mil líneas de código, unidad conocida por las siglas ____________.

3. La varianza de cronograma se obtiene restando al tiempo real el tiempo ____________________.

4. Dos de las cuatro fases del proceso donde se integran las métricas son ____________________ y ____________________.

5. La herramienta visual donde el equipo registra y revisa sus métricas se llama ____________________ de métricas.

Sección V — Resolución de problemas

Resuelva cada problema mostrando el procedimiento completo. Deje el resultado claramente indicado.

Problema 1 — Productividad

Un equipo escribió 5,200 líneas de código en un sprint en el que trabajaron 260 horas en total. Calcule la productividad del equipo.

Desarrollo:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Resultado: __________________________________________________________

Problema 2 — DRE

En un módulo se encontraron 36 errores durante las pruebas internas y los usuarios reportaron 9 errores después de la entrega. Calcule el DRE.

Desarrollo:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Resultado: __________________________________________________________

Problema 3 — Varianza de cronograma

El equipo planificó terminar un módulo en 15 días, pero lo terminó en 13. Calcule la varianza de cronograma e interprete el resultado.

Desarrollo:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Resultado e interpretación: _____________________________________________

__________________________________________________________________________

Problema 4 — Varianza de costo

El presupuesto del sprint fue de ₡500,000 y los gastos reales sumaron ₡540,000. Calcule la varianza de costo e interprete el resultado.

Desarrollo:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Resultado e interpretación: _____________________________________________

__________________________________________________________________________

Sección VI — Análisis de caso

Lea el caso y responda las preguntas justificando con los datos presentados.

Caso: Sprint 4 del sistema de notas del colegio

Al cierre del Sprint 4, el equipo presenta los siguientes resultados:

•) Densidad de defectos: 0.8 errores por KLOC.

•) DRE: 76 %.

•) Cobertura de pruebas: 65 %.

•) Velocidad del equipo: bajó de 35 a 22 funcionalidades respecto al Sprint 1.

•) Varianza de cronograma: +5 días.

•) Varianza de costo: +₡40,000.

1. Identifique cuáles métricas presentan problemas y explique cuál considera la más crítica. Justifique.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Si fuera líder del equipo, proponga al menos dos acciones concretas para el siguiente sprint.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. ¿Recomendaría entregar el producto al cliente en su estado actual? Justifique su respuesta.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________