Práctica — Métricas de Proyecto Ingeniería de Software · Duodécimos · Lección 2

| Nombre: ________________________________ | Fecha: _______________ |
| --- | --- |

📋 Para cada problema: (1) identificá los datos, (2) aplicá la fórmula paso a paso y (3) interpretá el resultado.

📅 Problema 1 — Velocidad del Equipo

Contexto:

El equipo de la app de matrícula del CTP terminó su cuarto sprint del año. Los registros del proyecto muestran que en el Sprint 1 completaron 35 Story Points, en el Sprint 2 completaron 40, en el Sprint 3 completaron 28 y en el Sprint 4 completaron 45.

Desarrollo (mostrá todos los pasos):

| Resultado: | ¿La velocidad fue estable o hubo variaciones grandes? ____________________________________ |
| --- | --- |

⏱️ Problema 2 — Varianza de Cronograma

Contexto:

El equipo del sistema de inventario de la cafetería planificó terminar el módulo de pagos en 8 días hábiles. Sin embargo, por un cambio de último momento en los requerimientos del comité de padres, el módulo tomó 11 días hábiles en completarse.

Desarrollo (mostrá todos los pasos):

| Resultado: | Semáforo (🟢 / 🟡 / 🔴): ________ Justificación: _________________________ |
| --- | --- |

💰 Problema 3 — Varianza de Costo

Contexto:

El Ministerio de Educación contrató a un equipo de estudiantes del CTP para desarrollar un prototipo de app de asistencia. El presupuesto aprobado fue de ₡320 000 para el primer mes. Al cierre, los gastos registrados fueron: ₡145 000 en licencias de software, ₡110 000 en horas de trabajo y ₡90 000 en equipos adicionales que no estaban previstos.

Desarrollo (mostrá todos los pasos):

| Resultado: | Semáforo (🟢 / 🟡 / 🔴): ________ Justificación: _________________________ |
| --- | --- |

📊 Análisis final — Conectá los tres resultados

Con base en los tres problemas anteriores, respondé:

1.  ¿Cuál de los tres problemas refleja la situación más crítica para el proyecto? Explicá.

2.  Si fueras líder del equipo del Problema 3, ¿qué acción concreta tomarías antes del siguiente sprint?