Práctica — Integración de Métricas en el Proceso Ingeniería de Software · Duodécimos · Lección 2

| Nombre: ________________________________ | Fecha: _______________ |
| --- | --- |

Sección 1 — ¿En qué fase del proceso se usa esta métrica?

Escribí la letra de la fase que corresponde en el espacio en blanco. Podés usar la misma fase más de una vez.

| A — Planificación | B — Ejecución | C — Pruebas | D — Revisión / Retrospectiva |
| --- | --- | --- | --- |

| ___ | El equipo define cuántos Story Points espera completar por sprint en base al historial. |
| --- | --- |
| ___ | Se calcula la densidad de defectos para decidir si el producto puede ser entregado al cliente. |
| ___ | Se compara la velocidad del sprint actual con la del sprint anterior para detectar caídas. |
| ___ | El equipo establece el presupuesto base y el cronograma de referencia del proyecto. |
| ___ | Se revisa el DRE y la cobertura de pruebas para validar que las pruebas fueron completas. |
| ___ | Se actualiza el tablero de métricas con todas las varianzas del sprint y se decide qué mejorar. |
| ___ | Se calcula la varianza de costo acumulada de los últimos dos sprints. |
| ___ | Se ejecuta la cobertura de pruebas y se calcula el porcentaje de casos ejecutados. |

Sección 2 — Interpretá el tablero de métricas

El equipo del sistema de notas del colegio presentó estos resultados al terminar su Sprint 4:

| Métrica | Resultado | Semáforo | ¿Qué indica este resultado? |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidad del equipo | Sprint 1: 30 funciones Sprint 2: 28 funciones Sprint 3: 25 funciones Sprint 4: 22 funciones | CRÍTICO |  |
| Varianza de cronograma | +4 días | ATENCIÓN |  |
| Varianza de costo | +₡35 000 | ATENCIÓN |  |
| Eficiencia de Detección de Errores | 92% | BIEN |  |

Sección 3 — Analizá la situación del proyecto

1.  La velocidad del equipo ha caído en cada sprint de forma constante. ¿En qué fase del proceso deberían detectar este problema? ¿Qué herramienta o actividad les permitiría verlo?

2.  La eficiencia de detección de errores está en verde pero hay retraso y sobrecosto. ¿Qué le dirías al equipo en la retrospectiva? ¿Es posible que algo esté bien y otras cosas mal al mismo tiempo?

3.  Si el proyecto tiene dos sprints más antes de la entrega final, ¿qué métrica es más urgente mejorar? Justificá con base en el impacto que tendría en el cliente.