| CTP San Pedro de Barva | Práctica B | Desarrollo de Software |
| --- | --- | --- |
| Diseño de Software | Décimo Segundo Año | Nombre: ________________________ |

Caso: TechNova y el Sistema de Parqueos Municipales

Lee con atención el siguiente caso y responde las actividades que se presentan a continuación.

TechNova Software recibió el contrato para desarrollar un Sistema de Gestión de Parqueos para la Municipalidad de San Rafael. El objetivo era automatizar el cobro, controlar el tiempo de estadía de los vehículos y generar reportes mensuales para las autoridades municipales. El equipo de TechNova, emocionado con el proyecto, tomó las siguientes decisiones: - Saltaron la reunión de análisis de factibilidad y comenzaron a codificar el primer día. - Estimaron el tiempo de entrega en tres meses basándose en la intuición del gerente, sin descomponer el sistema en tareas. - No definieron con claridad qué funcionalidades incluiría el sistema, asumiendo que el cliente entendía lo mismo que ellos. - Asignaron al único programador del equipo a desarrollar el sistema completo, sin considerar su curva de aprendizaje con el lenguaje requerido. - No incluyeron ninguna reserva de contingencia en el presupuesto. El resultado fue el siguiente: el sistema tardó siete meses en entregarse (más del doble de lo prometido), el costo real fue tres veces el presupuesto inicial, el cliente exigió funcionalidades que TechNova no había contemplado y, al final, la municipalidad rechazó el sistema porque no cubría sus necesidades reales.

Actividad 1: Diagnóstico del Fracaso

Con base en el caso anterior y en los conceptos estudiados, responde lo siguiente:

Parte A  —  Identificación de errores

Identifica al menos cuatro (4) errores cometidos por TechNova. Para cada error indica a qué concepto del proceso de estimación está relacionado (planificación, factibilidad, alcance, recursos humanos, técnica de estimación o presupuesto).

| # | Error cometido por TechNova | Concepto relacionado |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Parte B  —  Consecuencias de cada error

Elige dos de los errores que identificaste en la Parte A y explica con detalle qué consecuencia concreta tuvo cada uno en el resultado final del proyecto.

Error seleccionado 1:

Consecuencia:

Error seleccionado 2:

Consecuencia:

Actividad 2: Rediseño con Estimación PERT

Imagina que eres el líder del nuevo equipo contratado por la Municipalidad para rescatar el proyecto. Esta vez lo harás correctamente, aplicando la Técnica de Estimación por Tres Valores (PERT) para estimar el tiempo de cada módulo.

Referencia de la fórmula PERT

E = ( O + 4M + P ) ÷ 6 O = Optimista M = Más probable P = Pesimista E = Estimado final

Parte A  —  Estimación PERT de los módulos del sistema

Se han identificado los siguientes módulos para el Sistema de Gestión de Parqueos. Para cada módulo, propón tus tres estimaciones de tiempo en días y calcula el estimado ponderado aplicando la fórmula PERT. Muestra el cálculo.

| Módulo del sistema | O (días) | M (días) | P (días) | E = (O + 4M + P) ÷ 6 (muestra el cálculo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de vehículos e ingreso al parqueo |  |  |  |  |
| Control de tiempo de estadía y tarifas |  |  |  |  |
| Proceso de pago y generación de recibos |  |  |  |  |
| Módulo de reportes para las autoridades |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema y corrección de errores |  |  |  |  |
| Total estimado del proyecto (suma de todos los valores E): |  |