PROYECTO INTEGRADOR

Gestión, Métricas y Análisis de un Proyecto de Software

| Período lectivo: | 2026 |
| --- | --- |
| Período: | I Periodo |
| Nivel: | Duodécimo Año |
| Porcentaje: | 10% |
| Modalidad: | Grupal (máximo 2 integrantes) |
| Fecha de entrega: | Miércoles 27 de mayo de 2026 |
| Docente: | Lic. Jefernee Ruiz García |

# 1. Descripción General

Este proyecto tiene como propósito que los estudiantes apliquen de forma integrada los contenidos trabajados durante el periodo: espectros administrativos, gestión de proyectos y el uso de métricas de software como herramienta de toma de decisiones. A partir de un caso de proyecto costarricense, cada grupo calculará las métricas correspondientes, las interpretará y propondrá acciones concretas de mejora.

# 2. Caso Base

Todos los grupos trabajarán sobre el siguiente escenario. Los datos son los mismos para todos; lo que diferencia cada trabajo es el análisis, la interpretación y las decisiones propuestas.

Caso: Sistema de Gestión de Citas para el EBAIS Comunal La CCSS encargó a un equipo de desarrollo la construcción de un sistema web para gestionar citas médicas en un EBAIS comunal. El proyecto tiene una duración planificada de 8 semanas, un presupuesto de ₡480,000 y un equipo de 3 personas. Al finalizar el Sprint 2 de 4, se recopilaron los siguientes datos: Dato recopilado; Valor. Líneas de código producidas (LOC); 3,200 LOC. Horas trabajadas totales; 96 horas. Defectos encontrados en pruebas internas; 18 defectos. Defectos reportados por el cliente tras entrega; 4 defectos. Casos de prueba ejecutados; 38 casos. Casos de prueba planeados en total; 60 casos. Fallos del sistema en producción; 2 fallos en 200 horas de uso. Tiempo promedio de reparación por fallo (MTTR); 4 horas. Funcionalidades completadas — Sprint 1; 5 funcionalidades. Funcionalidades completadas — Sprint 2; 4 funcionalidades. Semanas reales usadas hasta Sprint 2; 5 semanas. Semanas planificadas hasta Sprint 2; 4 semanas. Costo real acumulado hasta Sprint 2; ₡280,000. Costo planificado hasta Sprint 2; ₡240,000.

# 3. Estructura del Documento

## 3.1 Portada

Nombres completos de ambos integrantes, número de cédula o carné, nombre del proyecto, subárea, nivel, nombre del docente y fecha de entrega.

## 3.2 Introducción

Párrafo de contexto sobre el proyecto analizado y los aspectos que van a desarrollar. Extensión mínima: media página.

## 3.3 Espectros Administrativos

Identifique al menos cinco de los diez espectros administrativos del PMBOK presentes en el caso. Para cada uno explique cómo se manifiesta dentro del proyecto del EBAIS, qué decisiones implica y qué consecuencias tendría ignorarlo.

## 3.4 Cálculo de Métricas

Calcule las siguientes ocho métricas utilizando los datos del caso. Para cada una muestre el procedimiento completo: indique qué datos usó, realice la sustitución y presente el resultado. No se aceptan resultados sin el procedimiento.

| # | Métrica | ¿Qué mide? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Productividad | Qué tan eficiente es el equipo: cuánto código produce por cada hora de trabajo. |
| 2 | Densidad de defectos | Cuántos errores tiene el código por cada 1,000 líneas producidas. |
| 3 | DRE (Eficiencia de Detección) | Qué porcentaje de los defectos el equipo encontró antes de entregar al cliente. |
| 4 | Cobertura de pruebas | Qué porcentaje de los casos de prueba planeados realmente se ejecutaron. |
| 5 | Fiabilidad | Qué tan disponible y estable es el sistema durante su uso en producción. |
| 6 | Velocidad del equipo | Cuántas funcionalidades completa el equipo en promedio por sprint. |
| 7 | Varianza de cronograma | Si el proyecto va adelantado, a tiempo o retrasado respecto al plan original. |
| 8 | Varianza de costo | Si el proyecto está costando más o menos de lo presupuestado. |

## 3.5 Interpretación de Resultados

Una vez calculadas todas las métricas, complete la tabla de resultados e interprete cada una. Tome en cuenta lo siguiente:

- Para las métricas que tienen sistema de semáforo (Densidad de defectos, DRE, Fiabilidad, Varianza de cronograma y Varianza de costo): asigne el color correspondiente (Verde / Amarillo / Rojo) y explique por qué corresponde ese color según los rangos vistos en clase.

- Para las métricas sin rangos de semáforo definidos (Productividad, Cobertura de pruebas y Velocidad del equipo): explique con sus propias palabras qué indica el resultado obtenido, si es favorable o preocupante para el proyecto y por qué.

| Métrica | Resultado calculado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Productividad |  | Sin semáforo — expliquen el resultado |
| Densidad de defectos |  | Verde / Amarillo / Rojo + justificación |
| DRE (Eficiencia de Detección) |  | Verde / Amarillo / Rojo + justificación |
| Cobertura de pruebas |  | Sin semáforo — expliquen el resultado |
| Fiabilidad |  | Verde / Amarillo / Rojo + justificación |
| Velocidad del equipo |  | Sin semáforo — expliquen el resultado |
| Varianza de cronograma |  | Verde / Amarillo / Rojo + justificación |
| Varianza de costo |  | Verde / Amarillo / Rojo + justificación |

## 3.6 Análisis General del Estado del Proyecto

Con base en todos los resultados, redacte un análisis narrativo del estado del proyecto al finalizar el Sprint 2. Debe responder: ¿el proyecto va bien o tiene problemas?, ¿cuáles métricas generan mayor preocupación y por qué?, ¿qué relación existe entre los resultados obtenidos y los espectros administrativos identificados? Extensión mínima: una página.

## 3.7 Recomendaciones para el Sprint 3

Proponga al menos tres acciones concretas que el equipo debería tomar en el Sprint 3, fundamentadas en los resultados obtenidos. Cada recomendación debe indicar a qué métrica o espectro responde y qué resultado espera lograr.

## 3.8 Conclusiones

Al menos tres conclusiones personales y fundamentadas que reflejen lo aprendido. No deben ser resumen del contenido sino reflexión propia del grupo.

## 3.9 Referencias bibliográficas

Mínimo dos fuentes en formato APA. Pueden incluir el material del curso, sitios institucionales o artículos sobre gestión de proyectos de software.

# 4. Requisitos de Formato

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Fuente | Arial o Times New Roman, tamaño 12 puntos |
| Interlineado | 1.5 líneas |
| Márgenes | 2.5 cm en todos los lados |
| Extensión mínima | 8 páginas (sin contar portada ni referencias) |
| Numeración de páginas | Obligatoria, parte inferior central |
| Formato de entrega | Archivo digital .docx o .pdf |
| Nombre del archivo | ProyectoDS_Apellido1Apellido2_Duodecimo (sin tildes ni espacios) |
| Redacción | En tercera persona o de forma impersonal; sin primera persona del singular |

# 5. Rúbrica de Evaluación

El proyecto equivale al 10% de la nota trimestral. La evaluación se distribuye conforme a los siguientes criterios:

| Criterio | Excelente (100%) | Satisfactorio (75%) | En desarrollo (50%) | Insuficiente (0%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Espectros administrativos (2 pts) | Identifica 5 o más espectros con explicación precisa de cómo se manifiestan en el caso. | Identifica 4 espectros con explicación adecuada aunque alguna es superficial. | Identifica 3 espectros o las explicaciones no se relacionan claramente con el caso. | Menos de 3 espectros o no se relacionan con el caso. |
| 2. Cálculo de métricas (2 pts) | Las 8 métricas están calculadas correctamente con procedimiento y resultado visibles. | 6 o 7 métricas correctas con procedimiento; errores menores en alguna. | 4 o 5 métricas calculadas o varias sin mostrar el procedimiento. | Menos de 4 métricas o sin procedimiento. |
| 3. Interpretación de resultados (2 pts) | Todas las métricas interpretadas correctamente: semáforo con justificación donde aplica; explicación propia donde no aplica. | La mayoría interpretada correctamente; alguna justificación incompleta o alguna explicación superficial. | Varias métricas sin interpretar o interpretaciones incorrectas en más de la mitad. | No interpreta los resultados o las interpretaciones no tienen relación con los datos. |
| 4. Análisis general (2 pts) | Análisis narrativo completo, relaciona métricas con espectros y describe el estado del proyecto con criterio propio. | Análisis suficiente aunque la relación entre métricas y espectros es parcial. | El análisis es superficial o descriptivo sin argumentación. | No presenta análisis o es una lista de datos sin interpretación. |
| 5. Recomendaciones (1 pt) | Tres o más recomendaciones concretas vinculadas a métricas o espectros con resultado esperado. | Dos recomendaciones concretas; la tercera es genérica o sin vinculación. | Las recomendaciones son muy generales y no se relacionan con los resultados. | No presenta recomendaciones o no tienen relación con el análisis. |
| 6. Conclusiones y formato (1 pt) | Tres o más conclusiones personales fundamentadas. Cumple todos los requisitos de formato. | Conclusiones adecuadas con alguna observación menor. Formato con una o dos omisiones. | Conclusiones superficiales o repetición del contenido. Varias omisiones de formato. | Sin conclusiones o sin relación con el trabajo. Formato deficiente. |

Puntaje total: 10 puntos (10% de la nota trimestral)

# 6. Disposiciones Generales

- El trabajo es grupal con un máximo de dos integrantes. No se aceptan grupos de más de dos personas ni entregas individuales si el estudiante optó por conformar grupo.

- Cada grupo debe trabajar de forma independiente. No se aceptarán trabajos con análisis o redacción idéntica; en dicho caso ambos trabajos recibirán calificación de cero.

- Ambos integrantes son corresponsables del contenido. La nota asignada aplica de igual forma para los dos.

- No se aceptarán entregas fuera de la fecha establecida salvo justificación formal presentada oportunamente.

- El uso de inteligencia artificial para redactar el documento completo está prohibido. Los cálculos, el análisis y las conclusiones deben evidenciar el trabajo del grupo.

- El grupo es responsable de guardar y enviar correctamente el archivo. No se repondrán trabajos por errores técnicos atribuibles a los estudiantes.

______Jefernee R._________

Lic. Jefernee Ruiz García

Docente de Diseño de Software

CTP San Pedro de Barva